„Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  NA LATA 2014-2020

Jeziorany, dnia  12.07.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZWiK.ZS.271.5.2019

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania do Zaproszenia do złożenia ofert  
na  „Modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach”

# Na podstawie pkt. VI ppkt 13 SIWZ  przekazuję treść pytań i odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Wnoszę o rozważenie obniżenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy np. z 10% do 5%. 5 % jest aktualnie najczęściej wymaganym zabezpieczeniem, choć bywają także mniejsze. Nieracjonalnie długie wymaganie okresu gwarancji tutaj co najmniej 5 lat, niepotrzebnie zamraża ten sumujący się kapitał. Ponadto na takie kompleksowe wykonywanie układu uzdatniania przy zachowaniu istniejącego zasilania sieci pozostało już zbyt mało czasu.

Odpowiedź:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w SIWZ na 10 % ceny brutto pozostaje bez zmian.

Zamawiający wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie jako Instytucji Zarządzającej RPO WiM z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30.06.2020r. 
Po uzyskaniu takiej zgody termin realizacji inwestycji zostanie przedłużony a umowa z Wykonawcą aneksowana.

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.